JobChat

자연어 기반 채용공고 검색 서비스

상세 기획 및 시스템 아키텍처 설계서

버전 1.0

2026년 1월 12일

# 목차

1. 프로젝트 개요

2. 서비스 기획

3. 기술 스택

4. 시스템 아키텍처

5. 데이터 설계

6. API 설계

7. AI 시스템 설계

8. 개발 계획

9. 비용 분석

10. 리스크 관리

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트 배경

기존 채용 플랫폼은 복잡한 필터 UI를 통해 검색해야 하는 불편함이 있습니다. 사용자들은 '강남역 근처에서 1시간 이내로 출퇴근할 수 있는 웹디자이너 자리, 연봉 4천만원 이상'처럼 자연스러운 문장으로 검색하고 싶어합니다.

본 프로젝트는 자연어 처리(NLP)와 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 사용자가 일상적인 언어로 채용공고를 검색할 수 있는 챗봇 서비스를 개발합니다.

## 1.2 프로젝트 목표

- 자연어 입력으로 채용공고 검색이 가능한 챗봇 인터페이스 구현

- 잡코리아 채용공고 데이터 수집 및 정규화 시스템 구축

- GCP 기반의 확장 가능한 서버리스 아키텍처 설계

- MVP 기준 월 운영비 $10 이하로 최적화

## 1.3 서비스명

JobChat (잡챗) - 자연어 기반 채용공고 검색 서비스

# 2. 서비스 기획

## 2.1 핵심 기능

사용자가 채팅창에 자연어로 원하는 채용 조건을 입력하면, AI가 조건을 파싱하여 데이터베이스에서 매칭되는 채용공고를 검색하고 결과를 자연스러운 대화 형태로 제공합니다. 검색 결과에서 공고를 클릭하면 잡코리아 원본 페이지로 이동합니다.

## 2.2 사용자 시나리오

[시나리오 1] 기본 검색

사용자: "강남역 근처 프론트엔드 개발자 채용공고 보여줘"

AI: "강남역 인근의 프론트엔드 개발자 채용공고 8건을 찾았어요! [공고 목록 표시]"

[시나리오 2] 복합 조건 검색

사용자: "천호동에서 1시간 이내, 웹디자이너, 연봉 4천 이상 찾아줘"

AI: "천호동 기준 1시간 이내 출퇴근 가능한 웹디자이너 채용공고 5건을 찾았습니다. [공고 목록 표시]"

## 2.3 검색 가능 조건

| 조건 유형 | 입력 예시 | 처리 방식 |
| --- | --- | --- |
| 직무 | 웹디자이너, 백엔드개발자 | 직무명 정규화 후 검색 |
| 위치 | 강남역 근처, 2호선 라인 | 인근 구/군으로 확장 |
| 통근시간 | 천호동에서 1시간 이내 | LLM 기반 추정 |
| 연봉 | 4천 이상, 5천~6천 | 만원 단위 변환 |
| 경력 | 신입, 경력 3년 | 신입/경력/경력무관 분류 |
| 고용형태 | 정규직, 계약직 | 직접 매칭 |

# 3. 기술 스택

## 3.1 기술 스택 개요

| 레이어 | 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React + TypeScript + Vite | 빠른 개발, 타입 안정성, 풍부한 생태계 |
| 호스팅 | Firebase Hosting | GCP 통합, 무료 티어, CDN |
| 백엔드 | Python + FastAPI | AI 생태계 친화적, 비동기 지원 |
| 백엔드 배포 | Cloud Run | 서버리스, 자동 스케일링, scale-to-zero |
| AI 모델 | Gemini 2.5 Flash-Lite | 저비용, 한국어 품질, Function Calling |
| 데이터베이스 | Firestore | 서버리스, 무료 티어, 실시간 동기화 |
| 크롤러 | Python + Cloud Run Jobs | 장시간 작업 지원, 스케줄링 |

## 3.2 LLM 모델 선정 근거

여러 LLM API를 비교 분석한 결과, Gemini 2.5 Flash-Lite를 선정했습니다.

비교 분석 (2026년 1월 기준, $/1M 토큰):

| 모델 | Input | Output | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek V3.2 | $0.28 | $0.42 | 최저가, 중국 데이터 우려 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | ✓ 선정, 무료티어 1000 RPD |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | 안정적 |
| Claude Haiku 3 | $0.25 | $1.25 | 고품질 |

Gemini 2.5 Flash-Lite 선정 이유:

- 가격 최적: DeepSeek 다음으로 저렴하면서 안정적

- 무료 티어: MVP 개발 시 1,000 RPD 무료

- 한국어 품질: 한국어 기반 서비스에 적합

- Function Calling: 완전 지원으로 조건 추출에 최적

- 리스크: 구글 인프라로 기업 서비스에 안전

# 4. 시스템 아키텍처

## 4.1 전체 아키텍처

시스템은 크게 3개의 주요 컴포넌트로 구성됩니다: 프론트엔드(사용자 인터페이스), 백엔드 API(비즈니스 로직), 크롤러(데이터 수집).

아키텍처 구성도:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         사용자                                  │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              프론트엔드 (React + Firebase Hosting)              │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  백엔드 API (Cloud Run)                         │

│   ┌───────────────────┐    ┌───────────────────┐              │

│   │  Gemini API 호출  │    │   Firestore 쿼리  │              │

│   └───────────────────┘    └───────────────────┘              │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   Firestore Database                            │

└───────────────────────────▲─────────────────────────────────────┘

│

┌───────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐

│          크롤러 (Cloud Run Jobs + Cloud Scheduler)             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.2 데이터 흐름

[사용자 쿼리 처리 흐름]

- 사용자가 채팅창에 자연어 조건 입력

- 프론트엔드에서 /chat API 호출

- 백엔드에서 Gemini API 호출 (Function Calling)

- Gemini가 조건을 파싱하여 search_jobs 함수 호출

- 백엔드에서 Firestore 쿼리 실행

- 검색 결과를 Gemini에 전달하여 응답 생성

- 최종 응답(텍스트 + 공고 목록)을 사용자에게 반환

# 5. 데이터 설계

## 5.1 데이터 소스

잡코리아(www.jobkorea.co.kr)의 채용공고를 크롤링하여 수집합니다. 잡코리아는 국내 최대 채용 플랫폼 중 하나로, 다양한 직군의 채용공고를 보유하고 있습니다.

크롤링 가능 데이터:

- 목록 페이지: 회사명, 공고제목, 경력조건, 학력, 근무지역, 직무, 마감일

- 상세 페이지: 주소(부분), 급여(일부만 공개), 고용형태, 주요업무, 자격요건

## 5.2 Firestore 스키마

Collection: jobs

| 필드명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | ✓ | 공고 고유 ID (예: jk_12345678) |
| company_name | string | ✓ | 회사명 |
| title | string | ✓ | 공고 제목 |
| url | string | ✓ | 잡코리아 원본 링크 |
| job_type | string | ✓ | 정규화된 직무명 (검색용) |
| job_category | string |  | 직무 대분류 |
| location_sido | string | ✓ | 시/도 |
| location_gugun | string | ✓ | 구/군 |
| experience_type | string | ✓ | 신입/경력/경력무관 |
| employment_type | string | ✓ | 정규직/계약직/인턴 등 |
| salary_min | integer |  | 최소 연봉 (만원), null이면 미공개 |
| salary_max | integer |  | 최대 연봉 (만원) |
| deadline | string | ✓ | 마감일 (ISO 8601) |
| is_active | boolean | ✓ | 활성 상태 |
| crawled_at | timestamp | ✓ | 크롤링 시점 |

# 6. API 설계

## 6.1 엔드포인트 목록

| 메서드 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /chat | 사용자 메시지를 받아 AI 응답과 채용공고 반환 |
| GET | /health | 서비스 상태 확인 |

## 6.2 POST /chat 상세

Request Body:

{
  "message": "천호동에서 1시간 이내, 웹디자이너, 연봉 4천 이상",
  "conversation_id": "optional-uuid"
}

Response Body:

{
  "success": true,
  "response": "천호동 기준 1시간 이내 출퇴근 가능한...",
  "jobs": [
    {
      "id": "jk_12345678",
      "company_name": "주식회사 테크스타트",
      "title": "웹 디자이너 채용",
      "location": "서울 강남구",
      "salary": "4,000~5,000만원",
      "url": "https://www.jobkorea.co.kr/..."
    }
  ],
  "total_count": 5,
  "conversation_id": "uuid-xxxxx"
}

# 7. AI 시스템 설계

## 7.1 Function Calling 방식

Gemini의 Function Calling 기능을 활용하여 사용자의 자연어 입력에서 구조화된 검색 조건을 추출합니다. 이 방식은 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 대비 빠르고 비용 효율적입니다.

## 7.2 search_jobs 함수 정의

| 파라미터 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| job_type | string | 정규화된 직무명 |
| job_keywords | array | 직무 관련 키워드 목록 |
| preferred_locations | array | 선호 지역 목록 (구/군 단위) |
| user_location | string | 사용자 거주/출발 위치 |
| commute_time_minutes | integer | 최대 통근시간 (분) |
| experience_type | string | 신입/경력/경력무관 |
| salary_min | integer | 최소 연봉 (만원) |
| employment_type | string | 고용형태 |
| limit | integer | 검색 결과 수 (기본 10) |

## 7.3 통근시간 추정 로직

정확한 경로탐색 API는 비용과 성능 문제가 있어, LLM의 상식 기반 추정과 사전 정의된 인접 정보를 활용합니다.

- 30분 이내: 동일 구 + 인접 구

- 60분 이내: 인접의 인접까지 확장

- 90분 이상: 서울 전체 + 인접 경기 지역

# 8. 개발 계획

## 8.1 개발 환경

- 운영체제: macOS (Mac Mini M4 Pro)

- 개발 도구: Claude Code (AI 프로그래밍)

- 버전 관리: Git

## 8.2 개발 일정

| 단계 | 기간 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1일 | GCP 설정, Firestore 생성, API 키 발급 |
| Phase 2 | 2-3일 | 잡코리아 크롤러 개발, 데이터 정규화 |
| Phase 3 | 2-3일 | FastAPI 백엔드, Gemini Function Calling |
| Phase 4 | 2일 | React 프론트엔드, 채팅 UI |
| Phase 5 | 1일 | Cloud Run/Firebase 배포, 스케줄러 설정 |
| Phase 6 | 지속 | 테스트, 프롬프트 튜닝, 버그 수정 |

## 8.3 예상 총 개발 기간

약 8-12일 (MVP 기준)

# 9. 비용 분석

## 9.1 예상 월 비용 (MVP)

가정: 일 500명 사용자, 월 15,000 요청

| 서비스 | 무료 티어 | 예상 비용 |
| --- | --- | --- |
| Firebase Hosting | 10GB/월 | $0 |
| Cloud Run (API) | 200만 요청/월 | $0 |
| Firestore | 50K 읽기/일 | $0 |
| Gemini Flash-Lite | - | ~$3 |
| Cloud Run Jobs (크롤러) | - | ~$1 |
| 합계 |  | ~$5/월 |

## 9.2 스케일업 시나리오

일 1,000명 사용자, 월 90,000 요청 시 예상 비용:

- Gemini Flash-Lite: ~$12/월

- 기타 인프라: 무료 티어 범위 내

- 총 예상: ~$15/월

# 10. 리스크 관리

## 10.1 크롤링 법적 리스크

리스크 수준: 낮음

완화 전략:

- 원본 링크 제공으로 잡코리아에 트래픽 유입

- 메타정보만 수집, 상세 내용 복제 안 함

- 서버 부하 최소화 (크롤링 속도 제한)

- 문제 제기 시 즉시 대응 체계 마련

- 유사 서비스(원티드, 로켓펀치 등) 선례 존재

## 10.2 데이터 품질 리스크

리스크 수준: 중간

주요 이슈:

- 연봉 정보: 20-30%만 정확한 숫자 제공

- 위치 정보: 정확한 주소 비공개인 경우 많음

완화 전략:

- 연봉 정보 없으면 "회사 내규에 따름" 표시

- 연봉 필터링 시 데이터 있는 공고만 우선 표시

- 위치는 구 단위까지만 활용

## 10.3 AI 응답 품질 리스크

리스크 수준: 낮음

완화 전략:

- Function Calling으로 구조화된 조건 추출 (환각 최소화)

- 시스템 프롬프트 최적화 및 지속적 튜닝

- 사용자 피드백 기반 개선

— 문서 끝 —